Հավելված

ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի ավագանու

2024 թվականի փետրվարի 29- ի թիվ 16- Ն որոշման

 ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագիր 1․Կուրթան բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգում։

Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 82 մլն, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել է 24․500․000 մլն ՀՀ դրամ։ Հիմնանորոգման աշխատանքները ընթացքի է մեջ են։

Ծրագիր 2․Վարդաբլուր բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում։։

Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 157 մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել մլն ՀՀ դրամ։ Հիմնանորոգման աշխատանքները ընթացքի է մեջ են։

Ծրագիր 3․ Գյուլագարակ համայնքի կոմունալ ծառայություն։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 50 մլն դրամ։ Ձեռք է բերվել 25 նոր աղբաման , որոնց համար վճարվել է 2․200․00մլն դրամ։ Աղբամանները ամբողջությամբ ձեռք են բերվել համյանքի բյուջեից։ Աղբահանությունը իրականացվել է բարձր որակով ։ Թե՛ տեխնիկայով, թե՛ մարդկային գործոնի ներդրմամբ կատարվել են սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։Հարթեցվել են համայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ, մաքրվել են հեղեղատարներ, գերեզմանատներում իրականացվել են մացառուտների մաքրման և ցանկապատների բարեկարգման աշխատանքներ։

Ծրագիր 4․ Գյուլագարակ համայնքի գիշերային լուսավորություն։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 50 մլն դրամ։ 2023թվականին նախատեսված է եղել համայնքի 6 բնակվայրերում տեղադրել 315 սյուներ և լեդ լուսատուներ։ Ծագիրի իրականացման աշխատանքները ավարտական փուլում են ։ Համայնքի մասնաբաժինը կազմել է 22 մլն ՀՀ դրամ է։

Ծրագիր 5․ Ջուր Պուշկինոյին։ Ծրագրի բյուջեն նախնական եղել է 3 մլն դրամ։ Իրականացվել է նախագծման աշխատանքներ, որի արժեքը կազմել է

2․700․000 մլն ՀՀ դրամ։ Հայտ է ներկայացվել 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրին՝ շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար։

Վարդաբլուր բնակավայրում բնակիչների և համայնքի համագործակցությամբ վերականգնվել է 60 մ սելավատար։ Ծրագիրի արժեքը կազմել է 1․ 130․ 000 ՀՀ դրամ, որի համար համայնքը ներդրել է 300․ 000 ՀՀ դրամ։

Ծրագիր 6․ Գերեզմանատների տարածքների բարեկարգում և ծածկերի կառուցում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 10 մլն ՀՀ դրամ։ 2023 թվականին Գյուլագարակ համայնքի բոլոր բնակավայրերի գերեզմանատներում իրականացվել է տարածքների բարեկարգման աշխատաննքեր և հանգստյան քարերի մոտ կառուցվել են պաշտպանիչ ծածկեր։ ։

Ծրագիր 7․ Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 50 մլն դրամ, որից 17 մլն դրամը համայնքի մասանաբաժինն է։

Բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են փոսալցման աշխատանքներ։ Գյուլագարակ և Գարգառ բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվել են տուֆով սալարկման աշխատանքեր, որոնք գտնվում են ավարտական փուլում։

Ծրագիր 8․ Գյուլագարակ բնակավայրում համայնքային արվեստի դպրոցի կառուցում։ Սուբվենցիոն ծրագրի բյուջեն կազմում է 74․ 900․ 000 ՀՀ դրամ , որից համայնքի մասնաբաժինը՝ 41․ 200․ 000 ՀՀ դրամ։ Կառուցման աշխատանքները ավարտված են։

Ծրագիր 9․ Եկեղեցիների նորոգում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 800․000 դրամ։ Վարդաբլուրի և Գարգառ եկեղեցիներին հատկացվել է դրամաշնորհ՝ ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների համար։

10․ Գյուլագարակ բնակավայրում համայնքային սպորտդպրոցի նախագծման աշխատանքերի իրականացում։

Նախագծման աշխատանքների արժեքը կազմել է 4 մլն ՀՀ դրամ։ Հայտ է ներկայացվել 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրին՝ շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար։

Ծրագրի բյուջեն կազմել 189․850․000 ՀՀ մլն դրամ։

11․Կուրթան, Վարդաբլուր, Գյուլագարակ, Գարգառ, Ամրակից, Պուշկինո բնակավայրերում տուֆով սալարկման նախագծման աշխատանքների իրականացում։

Նախագծման աշխատանքների արժեքը կազմել է 1,8 մլն ՀՀ դրամ։ Հայտ է ներկայացվել 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրին՝ շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար։

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1․ Արևային ֆոտվոլտային կայանների և ջրատաքացուցիչների տեղադրում

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ, GIZ) կողմից իրականաց­վող «Լավ կա­ռա­վա­րում հանուն տե­ղա­կան զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակ­ներում գոր­ծող ՀՀ հա­մայնք­ների սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրամաշնորհային հիմ­նադրամի արդյունքում ծրագրային հայտ-մրցույթի արդյունքում ձեռք է բերվել արևային կայաններ։

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն եղել է 17․600․000 մլն դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել 2 մլն։ արևային պանելներ են տեղադրվել Կուրթան բնակավայրի Մշակույթի և մանկապարտեզի տանիքներին, Վարդաբլուրի մշակույթի տան տանիքին, Գյուլագարակի Արվեստի դպրոցի տանիքին, Գարգառի մշակույթի տան տանիքին։ Արևային պանելների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 50 կվտ։

2․ Գյուլագարակ բնակավայրի համայնքային շենքի տանիքին տեղադրվել է շչակ, որի արժեքը կազմել է 450․000 ՀՀ դրամ։

3․«Վարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիային» տրամադրվել է 1,5 մլն ՀՀ դրամ՝ բժշկակական սարքավորում ձեռք բերելու համար։

4․Դրամաշնորհներ են տրամադրվել Կուրթանի, Վարդաբլուրի և Գյուլագարակի դպրոցներին,ձեռք են բերվել գույք։

5․ Իրականացվել է Ամրակից, Կուրթան, Պուշկինո բանակավայրերի վարչական շենքերի մասնակի վերանորոգում և տարածքների բարեկարգում։

6․Իրականացվել է Հոբարձի գյուղի մանկապարտեզի տանիքի մասնակի վերանորոգում։

Կազմեց ՝ Ռուսլան Օհանյանը