ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

 2025Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11 -Ի ԹԻՎ 03 -Ն ՈՐՈՇՄԱՆ

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագիր 1․Կուրթան բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգում։

Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 92 մլն, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել է 24․500․000 մլն ՀՀ դրամ։ Համայնքի ներդրումը կազմել է 26․000․000 մլն ՀՀ դրամ։ Ծրագիրն ավարտված է ։ Ավարտական ակտը ստորագրման փուլում է։

Ծրագիր 2․Վարդաբլուր բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում։

Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 157 մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել է 45 մլն ՀՀ դրամ։ Կառուցման աշխատանքները ավարտվել են ։ Ավարտական ակտը ստորագրման փուլում է։

Ծրագիր 3․ Ջուր Պուշկինոյին և Գարգառին։ Պուշկինոյի Շինարարական աշխատանքների մրցույթը կայացել է , կնքվել է պայմանագիր ։ Ծրագրի բյուջեն կազմում է 348 000 000 մլն ՀՀ դրամ։/ Ջուր Պուշկինոյին ծրագիրը կազմում է 95 մլն ՀՀ դրամ, որից 28,5 մլն համայնքի մասնաբաժինն է /

Ջուր Գարգառի ծրագրի 80 %-ը կատարված է։ Ծրագրի արժեքը կազմել ՝ 253 մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմել է 88 մլն ՀՀ դրամ։

Ծրագիր 4․ Գերեզմանատների տարածքների բարեկարգում և ծածկերի կառուցում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 10 մլն ՀՀ դրամ։ 2024 թվականին Գյուլագարակ համայնքի բոլոր բնակավայրերի գերեզմանատներում իրականացվել է տարածքների բարեկարգման աշխատաննքեր և հանգստյան քարերի մոտ կառուցվել են պաշտպանիչ ծածկեր։ ։

Ծրագիր 5․ Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 50 մլն դրամ, որից 17 մլն դրամը համայնքի մասանաբաժինն է։

Ծրագիր 6․ Գյուլագարակ բնակավայրում համայնքային արվեստի դպրոցի կառուցում։ Սուբվենցիոն ծրագրի բյուջեն կազմում է 74․ 900․ 000 ՀՀ դրամ , որից համայնքի մասնաբաժինը՝ 41․ 200․ 000 ՀՀ դրամ։ Կառուցման աշխատանքները ավարտված են։ Հանձնվել է շահագործման։

Ծրագիր 7․ Եկեղեցիների նորոգում։ Ծրագրի նախնական բյուջեն եղել է 800․000 դրամ։ Վարդաբլուրի Եկեղեցու տանիքի Վարդաբլուր գյուղի Սուրբ  Աստվածածին  եկեղեցու  տանիքի վերանորոգման  մասնակի վճարման համար տրամադրվել է 1 000 000 ՀՀ դրամ ։

Ծրագիր 8․Կուրթան, Վարդաբլուր, Գյուլագարակ, Գարգառ, Ամրակից, Պուշկինո բնակավայրերում տուֆով սալարկման շինարարական աշխատանքների իրականացում։

Ծրագրի արժեքը կազմում է 133 000 000 մլն ՀՀ դրամ ։ Շինարարի հետ պայմանագիրը կնքված է։

Ծրագիր 9․2025 թվականի ասֆալտապատման և տուֆով սալարկման աշխատանքների համար կատարվել է նախագծման աշխատանքներ՝ 3 600 000 ՀՀ դրամ։

Ծրագիր 10․ 2025 թվականի գիշերային լուսավորության համար վճարվել է 1 400 000 ՀՀ դրամ։

ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1․ Վերանորոգվել է Վարդաբլուր բնակավայրի վարչական շենքի տանիքը։

2․Իրականացվել ճանապարհների հարթեցում՝ Գյուլագարակ, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Կուրթան բնակավայրերում։ Բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են փոսալցման աշխատանքներ։

3․Աղբահանությունը իրականացվել է բարձր որակով ։ Թե՛ տեխնիկայով, թե՛ մարդկային գործոնի ներդրմամբ կատարվել են սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։Հարթեցվել են համայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհներ, մաքրվել են հեղեղատարներ, գերեզմանատներում իրականացվել են մացառուտների մաքրման և ցանկապատների բարեկարգման աշխատանքներ։

 Կազմեց ՝ Ռուսլան Օհանյանը